MAPA DE RISCOS

O Mapa de Risco da contratação será retratado no tópico abaixo, por meio do documento elaborado para a identificação dos principais riscos que permeiam o procedimento, contendo as ações de controle, prevenção e mitigação de impactos, materializando-se no mapa de risco da contratação. (Fonte: DNER, 1996)

Risco 01

| ANALISE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Probabilidade de danos ao erário: | (X) Baixa ( ) Média ( ) Alta |  |
| Impacto: | (X) Baixa ( ) Média ( ) Alta |  |
| Dano |  |  |
| Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação. |  |  |
| Ação Preventiva |  | Responsável |
| Observa-se que a equipe tem conhecimento técnico suficiente e tempo hábil para garantir a efetividade da fase de planejamento, bem como do procedimento licitatório. |  | Equipe para elaboração de ETP da SEMINFRA. |
| Ação de Contingência |  | Responsável |
| Não foi necessário substituir membros da equipe de planejamento, tendo vista que os designados têm experiência na engenheira e Arquitetura. |  | Equipe para elaboração de ETP da SEMINFRA. |

Risco 02

| FRACASSO, ANULAÇÃO OU REVOGAÇÃO NA CONCLUSÃO DA CONTRATAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Probabilidade: | (X) Baixa ( ) Média ( ) Alta |  |
| Impacto: | (X) Baixa ( ) Média ( ) Alta |  |
| Dano |  |  |
| Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra. |  |  |
| Ação Preventiva |  | Responsável |
| Elaboração e estudo de forma multidisciplinar pela Administração Municipal, garantindo a comunicação efetiva entre todos os órgãos participantes e envolvidos. No processo de contratação pública, buscando a maior atenção possível ao bom andamento do presente. |  | SEMINFRA. |
| Ação de Contingência |  | Responsável |
| Gestão e Fiscalização da execução contratual de forma multidisciplinar pela Administração Municipal, garantindo a comunicação efetiva entre todos os órgãos participantes e envolvidos. |  | SEMINFRA |

Risco 03

| INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Probabilidade: | (X) Baixa ( ) Média ( ) Alta |  |
| Impacto: | ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta |  |
| Dano |  |  |
| A não contratação do objeto licitado. |  |  |
| Ação Preventiva |  | Responsável |
| Planejamento financeiro para Contratações |  | SEC.FINAN, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO |
| Ação de Contingência |  | Responsável |
| Reprogramação de Planejamento financeiro. |  | SEC.FINAN, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO |

Ressalta-se que este mapa de riscos não alcança a gestão do contrato e execução dos serviços, mas apenas o elemento essência que permeia a efetividade da formalização do procedimento da contratação.

______________________________________

Thiago Lisboa de Melo

Responsável Técnico pela elaboração

Engenheiro Civil

CREA/AL Nº 020.822.541-2